JC向け アジェンダ・議案管理システム

要件定義書

作成日：2026年8月26日

版数：v0.3（フォルダ構成の全体確定、差し替え方式の見直し、認証・技術構成・開発方針を追加）

作成：章平（IT事業）

※ v0.2からの主な変更点：添付資料の差し替え方式をファイル名の番号プレフィックス（審1_◯◯等）による自動マッチングに変更、上程時・配信確定時の2段階スナップショットを明確化、LOM全体からの完全なフォルダ構成を確定、委員会フォルダ（議案構築／共有用フォルダ）を新設、アカウント管理とログイン方式を追加、技術構成（Supabase＋Vercel＋Cloudflare R2）と段階的リリース方針を追加。

# 1. はじめに

## 1.1 背景

青年会議所（JC）の各LOM（単会）では、理事会等で審議・協議される議案書（アジェンダ）の作成・配布において、Excel・Wordでの作成と、ZIP・Dropbox・Googleドライブ・LINEなど多岐にわたる方法での配信が主流となっている。しかし、この運用には構造的な課題があり、担当者の負担が大きい状態が続いている。

## 1.2 現状の課題

- Mac非対応：MacはMicrosoft Office純正ではないため、ファイルを開いた際に書式崩れやファイル名の文字化け（ZIP圧縮時の文字コード差異）が発生する。

- ハイパーリンク切れ：Word文書内で多用される別ファイルへのハイパーリンクが、作成者PCのフォルダ構成や保存場所への依存により、共有後すぐに切れてしまう。

- 配信データ作成の属人的な手間：各委員会から集まる議案ファイルを、配信データ作成者が「次第」という目次にまとめ、手作業でリンクを貼り付けている。この作業がかなりの工数を占めている。

- PC・IT操作に不慣れなメンバーが議案作成の主な担い手であり、運用ルールの周知徹底が現実的に不可能。

- 会議自体がネット環境のない場所で開催されることが多く、議案構築も移動や仕事の合間の「隙間時間」に、オフライン環境で行われることが多い。

## 1.3 目的

上記課題を解決する、JC向けの議案作成・配信専用システムを開発し、各LOMへ販売する。

# 2. 基本設計思想

- 議案本文はシステム独自フォーマットで管理する：Word/Excelという環境依存フォーマットを経由せず、Web上の同時編集エディタで直接作成・編集する。これにより「変換処理」という不確実な工程自体をなくし、Mac/Windows間の書式崩れが構造的に発生しない状態にする。

- 添付資料のPDF化はアップロード者の責任で行う：行政提出書類など外部由来の資料は、システム側で自動変換せず、アップロードする本人が事前にPDF化してから登録する。

- ID方式によるリンク管理：添付資料・プレゼン資料への参照は「フォルダ階層＋ファイル名」（エクスプローラー方式）ではなく、システムが発行する固定ID（例：agenda.xxx.jp/files/a3f9d2）で行う。ファイル名や保存場所が変わってもリンクは切れない。

- ファイル名の番号プレフィックスによる差し替え：資料は「審1_◯◯」「参1_◯◯」のようにカテゴリ＋番号を先頭に付けて管理し、総入れ替え時はこの番号を見て対応するスロットへ自動的に差し替える（詳細は3.1.3）。

- 完璧な事故防止よりも、事故からの復元しやすさを重視する：番号の重複はアップロード時にエラーとして防ぐが、万が一の誤った差し替えは、バージョン履歴や上程・配信確定時点のスナップショットから復元できることを前提にする。

- フォルダは「タグ」として扱う：ユーザーからはフォルダ操作に見えるが、内部的にはファイルへの分類ラベル（タグ）として保持し、リンクの参照先としては使わない。

- 複製ベースの運用：協議→審議→決算、前年度→当年度のテンプレートなど、JCの実務は「前のものをベースに手を加える」ことが多いため、一貫して「複製してから微調整する」という操作方式を採用する。

- テンプレートによる型の統一：議案作成者はテンプレートの中身を肉付けするのみとし、項目の追加・削除・並び替えはできないようにすることで、担当者ごとのフォーマットのばらつきを防ぐ。

- オフライン利用を前提とした設計：会議当日の会場や、議案作成時の隙間時間はネット環境がないことが多いという実態を前提に、本文編集・資料閲覧のいずれもオフラインで継続できるようにする。

- 段階的な導入：最初から複数LOM対応の汎用製品を目指すのではなく、まず1LOM向けに全機能を作り込んで実運用し、実証を経てから複数LOM対応（データ分離の強化等）を追加投資する。

# 3. 機能要件

## 3.1 ファイル管理

### 3.1.1 ファイルの種別と方針

| 種別 | 実体 | 変換・編集方針 |
| --- | --- | --- |
| 議案本文 | システム独自フォーマット | Web上の同時編集エディタで直接作成・編集。Word/Excel/PDFへの変換は発生しない |
| 添付資料（外部由来：行政提出書類・見積書・報告書等） | PDF | アップロード者が事前にPDF化した上でアップロードする。システム側での自動変換は行わない |
| プレゼン資料（動画埋め込み） | PowerPoint（.pptx）ネイティブ形式 | 例外ファイルとして、変換・プレビュー生成をせずネイティブ形式のまま保管する（詳細は3.7.4） |

### 3.1.2 ID・リンク管理

- 添付資料・プレゼン資料は、アップロード時に固定ID・固定URLを発行する。ファイル名や保存フォルダ（タグ）は表示・分類のためのラベルであり、リンクの参照先には使用しない。

- フォルダ（タグ）は複数付与可能とし、1つのファイルを複数の分類（例：審議資料 兼 上程資料）に所属させられる。

### 3.1.3 差し替え・新規追加の操作（番号プレフィックス方式）

- 資料ファイルは「審1_◯◯」（審議資料1番）、「参1_◯◯」（参考資料1番）のように、カテゴリを表す記号＋番号をファイル名の先頭に付けて管理する。

- 総入れ替え（複数ファイルの一括アップロード）を行う際、システムはファイル名先頭の番号を読み取り、対応する既存スロットへ自動的に差し替える。番号以降のファイル名（タイトル部分）は自由に変更してよい。

- 新しい番号（未使用の番号）でアップロードされたファイルは、新規ファイルとして追加される。

- 同じ番号を持つファイルが複数含まれる場合（番号重複）は、アップロードをエラーとしてブロックし、番号の修正を促す。

- 個別の資料を1点だけ差し替えたい場合は、該当カードの「差し替え」ボタンから番号を意識せず個別に行うこともできる。

- 万が一、番号は合っているが中身が意図しないものに差し替わってしまった場合に備え、本文編集画面ではリンク箇所に常時サムネイルを表示し、目視で気づけるようにする（3.2.1参照）。加えて、上程時・配信確定時のスナップショット（3.4、3.7.1参照）から復元できることを安全網とする。

## 3.2 議案編集（同時編集・オフライン編集）

### 3.2.1 オンライン編集

- 委員会メンバーが同じ議案ページに同時アクセスし、共同編集できるWebエディタを提供する（CRDT技術による同時編集）。

- 編集項目は、あらかじめ定義されたテンプレート（3.5参照）の構造化フォームに沿った入力とする。

- 本文の作成と、添付資料の追加は順不同で行える。

- 本文中に添付資料・プレゼン資料へのリンクを挿入する際は、画面右側のファイルパレット（上程ファイル一覧／固定ファイル一覧を切替可能）からドラッグ&ドロップで挿入する。挿入されたリンクはファイル名ではなくIDに紐づく。

- 挿入されたリンク箇所には、常時サムネイル（1ページ目のプレビュー画像）を表示し続け、リンクの貼り間違いに自然に気づけるようにする。

- リンクの状態（未挿入／リンク済み／参照先が見当たらない）を色でリアルタイム表示する。

### 3.2.2 オフライン編集

- ネット接続がない環境でも、これまでの編集内容がそのまま端末内（ローカル）に保持され、編集を継続できる。

- オンライン復帰時に自動でサーバーと同期する処理は行わない。通信量・バッテリー・端末負荷を抑えるため、画面上の「同期する」ボタンを押した時のみサーバーとの同期処理を実行する。

- 複数人がそれぞれオフラインで編集していた場合も、同期時にCRDT技術により内容が自動的に統合される（上書き消失が起きない）。

- 添付資料の閲覧については、後述のオフラインパック（3.7.2）を用いる。

## 3.3 議案の種類とライフサイクル

JCの議案は「協議（3回）→審議→（事業実施）→決算」という流れをたどる。各段階の議案は以下のように複製ベースで作成する。

| 種類 | 生成方法 | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| 協議議案 | テンプレートから新規作成 | 同一議案について3回にわたり協議・上程される |
| 審議議案 | 3回目協議議案を複製し独立ファイル化 | 文書冒頭の表記が「協議」→「審議」に自動置換。以後は協議議案と独立して編集される |
| 決算議案 | 審議議案を複製し独立ファイル化 | 「結果・実績」欄が自動追加。決算資料フォルダ（精算書・報告書等）が新規追加される |

いずれも複製後は元の議案から独立したID・スナップショットを持ち、複製元への差し替え等の影響を受けない。議案の作成・編集は、各委員会フォルダ内の「議案構築」エリアで行う（3.8参照）。

## 3.4 状態管理（2段階スナップショット）

議案は「編集中」から「配信確定」まで段階的に状態が進み、途中2つのタイミングで内容が確定・保存される。

| 段階 | 内容 | 保存の実体 |
| --- | --- | --- |
| 編集中 | 委員会フォルダ内の「議案構築」で、委員会メンバーが自由に同時編集できる状態 | - |
| 上程済み（第1スナップショット） | 「上程」ボタン押下により、その時点の議案・添付資料の状態を確定。以後の差し替えは配信データ作成者への「差し替え申請」と承認が必要 | 委員会フォルダ内に、協議回ごとのスナップショットとして保存 |
| 配信確定（第2スナップショット） | 配信データ作成者が次第を組んで配信データを確定すると、関連する全ファイルが「配信」フォルダへコピーされる。以後は完全ロックし編集不可 | 配信フォルダ内（例：配信／理事会／8月度定例理事会）に独立コピーとして保存 |

- 委員会フォルダ側で議案が後から差し替わっても、配信フォルダ側にコピーされた実体には一切影響しない（配信済みの記録として確実に残る）。

- 差し替え申請〜承認のやり取りはシステム上に記録し、いつ・誰の承認で差し替えられたかを追跡可能にする。

- 協議回ごとのスナップショットは左右に並べて比較表示（差分ハイライト付き）できる。

## 3.5 テンプレート機能

- 大枠は全LOM共通のシステム標準テンプレートを提供し、各LOMの権限保持者（配信データ作成者クラス）が簡易テンプレートエディタでカスタマイズできる。テンプレートの実体は、年度フォルダ内の「固定ファイル」領域に格納する（3.9参照）。

- テンプレートエディタの機能：項目名の自由変更、項目の追加・削除・並び替え（Excelの行挿入に近い操作感）。

- 項目名（表示ラベル）と内部の項目ID（データ構造）は分離して管理し、項目名を変更しても複製時のデータ引き継ぎに影響しない。

- 一般の議案作成者はテンプレートの追加・削除・並び替えはできず、用意された項目の中身を肉付けするのみとする（フォーマットの統一を担保するため）。

- 年度が切り替わる際は、前年度テンプレートを複製して新年度用テンプレートを作成し、その年度の担当者が必要な項目のみ追加・修正する。

- 議案作成者のテンプレート選択画面には、当年度の最新テンプレートのみを表示する（過去年度テンプレートはデータとして保持するが選択肢には出さない）。

## 3.6 次第作成

次第は、単なるリンク集の目次ではなく、会議の進行表そのものであり、以下3種類の行で構成される。

- 定型進行項目（開会宣言・議長選出・閉会宣言など）：担当者名（役職＋氏名）のみが紐づく行

- 空欄記入項目（出席者数など）：その場で書き込む行

- ファイルリンク項目：議案・添付資料・議事録など、上程済みファイルへの固定URL参照

### 3.6.1 作成UI

- 画面中央に次第作成エリアを配置し、行単位で自由に項目を追加・並び替えできる。

- 画面右側にファイルパレットを配置し、「上程ファイル一覧」と「固定ファイル一覧」をタブで切り替え可能とする。

- パレットから該当行へドラッグ&ドロップすることで、その行にリンクとして紐づく（サムネイル表示あり）。

- 協議議案名の右側に担当者を表示する。担当者は事前登録済みリスト（役職＋氏名）から選択する方式とし、手入力による表記ゆれを防ぐ。

- 次第の並び順は上程順ではなく、実施日・進行順に沿って配信データ作成者が自由に並べ替える。

- 前回の次第を複製して今回用の次第を作成できる（定型項目部分の使い回しを想定）。

## 3.7 配信データ・パッケージ管理

### 3.7.1 配信確定とコピー保存

- 配信データ作成者が次第を組み立て「配信確定」を押すと、次第・議案・添付資料一式が「配信」フォルダ（例：配信／理事会／8月度定例理事会）へコピーされ、独立した実体として保存される（3.4参照）。

- 配信データには名称・版数（例：第5回塾会議_配信データ_v1）を設定する。配信確定後に差し替えが必要になった場合は、新たにv2として再生成する。

### 3.7.2 オンライン／オフライン閲覧の両立

- 同一のデータソース（配信フォルダ内の次第・議案データ）から、オンライン閲覧とオフラインパックの両方を出力する。フォルダ構成はオンライン・オフラインで共通とする。

- オンライン閲覧：ブラウザから常時最新の状態にアクセスする。

- オフラインパック：会場のネット環境に依存せず閲覧できるよう、次第・議案・添付資料一式をZIP形式で事前一括ダウンロードできる（会議前日までの利用を想定）。

- パッケージ名に版数（v1, v2…）を含めることで、オフライン組が「自分が見ているものが最新か」を一目で判断できるようにする。

### 3.7.3 配信フォルダの内部構成（オンライン・オフライン共通）

配信／理事会／8月度定例理事会/

      ├── 次第

      ├── 上程資料/

      │   ├── 協議1_○○について/

      │   │   ├── 議案（システム独自フォーマット）

      │   │   └── 資料/

      │   │       ├── 審議資料/（審1_◯◯ 等）

      │   │       └── 参考資料/（参1_◯◯ 等）

      │   └── 協議2_○○/（同様の構造）

      └── 固定データ/

- フォルダ名（協議1_○○について 等）は次第作成時に入力済みの情報から自動生成し、配信データ作成者の追加作業を発生させない。

- 「審議資料」「参考資料」等のフォルダ分けは、議案作成者が該当フォルダを開いてアップロードする操作によって、内部的にタグが自動付与される形とする（タグをユーザーに意識させない）。

### 3.7.4 動画埋め込みプレゼン資料（PowerPoint）の取り扱い

動画を含むプレゼン資料は、PowerPoint（.pptx）ネイティブ形式のまま扱う例外ファイルとする。以下、検討の経緯と採用した設計を示す。

検討し不採用とした選択肢：

- Googleスライドへの統一：動画がリンク形式（YouTube／Googleドライブ参照）での埋め込みが基本となり、屋外・オフライン会場での確実な動画再生という条件を満たせないため不採用。

- Microsoft PowerPoint Online埋め込み：LOMごと／自社での大量ホストを賄うにはMicrosoft 365の契約形態・コスト構造・データ分離の観点で、LOM数が増えるほど原価が比例して増える点が事業モデルと合わないため不採用。

- サーバー側でスライドを画像化し動画のみ抽出する自前ビューア：アニメーション表現が失われ、画像化時にレイアウトがズレる可能性があるため不採用。

- PC用の仮想ドライブ型デスクトップアプリ：Windows/Mac双方への専用アプリ開発コストが非常に大きく、当面は見送り。

採用する設計：フォルダオープン時の強制ダウンロードゲート

- 動画埋め込みPowerPointは、他の添付資料と同様に個別の「ファイルカード」としてIDを持ち、ネイティブ形式のまま保管・差し替えする。

- 該当ファイルを含む配信フォルダを開こうとする際、閲覧者の端末がそのファイルの最新バージョンをダウンロード済みかどうかをシステムが確認する。

- 未ダウンロード、または差し替えにより新しいバージョンが存在する場合は、フォルダを開く前に「事前ダウンロードが必要なファイルがあります」という確認を表示し、ダウンロードが完了するまでフォルダの中身（次第・議案一覧）を表示しない。

- 一度最新バージョンをダウンロード済みであれば、以後は確認なしでフォルダの中身がそのまま表示される（差し替えにより新しいバージョンが出た場合のみ、再度ダウンロードを求める）。

- 議案一覧上で当該プレゼン資料のリンクをクリックすると、ダウンロード済みのローカルファイルをOSの既定アプリ（PowerPoint、Keynote等）で開く。ブラウザ内でのプレビュー表示は行わない。

- オフラインパックには、当該ファイルをネイティブ形式のまま同梱する。

- Mac/Windows/Keynote等、開く環境によって多少の表示差（フォント・レイアウト）が生じ得る点は、動画を含む特殊資料に限る例外として許容する。

## 3.8 全体フォルダ構成

LOM全体からの階層構造を以下に示す。「メンバー管理」はLOM全体で1つ、それ以外は年度フォルダの配下に格納される。

LOM（マスターアカウント）

      ├── メンバー管理（年度に依存しない）

      └── 年度フォルダ（例：2027年度）

          ├── 固定ファイル（テンプレート含む）

          ├── 委員会

          │   ├── A委員会

          │   │   ├── 議案構築

          │   │   └── 共有用フォルダ

          │   ├── B委員会（同様の構造）

          │   ├── C委員会

          │   └── D委員会

          ├── メンバー権限

          ├── 予定者期間（2026年8月〜12月）

          │   └── 配信

          │       ├── 理事会

          │       │   └── 8月度定例理事会

          │       └── 三役会

          │           └── （各回）

          └── 本番期間（2027年1月〜12月）

              └── 配信

                  ├── 理事会

                  └── 三役会

- メンバー管理：年度に依存しない。アカウント発行・退会処理を行う。

- 固定ファイル：JC規約・ロバート議事法・当年度スローガン・議案や次第のテンプレート等を格納する。

- 委員会：各委員会の「議案構築」（協議・審議・決算議案の作成エリア）と「共有用フォルダ」（出欠確認表・議案化前の下書き等を保存できるシンプルな置き場）で構成する。

- メンバー権限：「メンバー管理」で発行済みのアカウントに対し、この年度のロール（委員長、専務理事等）を割り当てる。

- 配信の各回（8月度定例理事会 等）には、次第と、配信確定時にコピーされた議案・資料一式が格納される。

- 委員会・固定ファイル・メンバー権限は年度を通して1つであり、予定者期間・本番期間どちらからも共通で参照する（3.10.1参照）。

- 委員会内の「議案構築」で作成・上程された議案は、配信データ作成者が次第を組んで配信確定すると、該当する配信フォルダ（理事会／三役会の各回）へコピーされる。

- 共有用フォルダは議案システムとしての厳密な管理（ID・タグ・スナップショット等）の対象外とし、単純な階層構造でファイルを保存できるシンプルな置き場として提供する。

## 3.9 固定ファイル（共通参照資料）

- 固定ファイルは配信データ作成者のみがアップロードでき、上程フローを経ない常設ライブラリとして扱う（例：JC規約、ロバート議事法、当年度スローガン、議案・次第のテンプレート等）。

- 固定ファイルは年度フォルダ直下に配置し、予定者期間・本番期間の両方から共通で参照する。

- 新年度フォルダ作成時、前年度の固定ファイルを自動複製する（内容が変わらないものの再アップロードの手間を省く）。

- 複製後の固定ファイルは新年度用に独立した実体（別ID）となるため、当年度側で差し替えても過去年度の固定ファイルには影響しない。

## 3.10 年度・組織構造

### 3.10.1 年度フォルダ

JCの活動期は暦年と一致しないため、「年度」を最上位のデータ単位（メンバー管理を除く）とする。

- 次年度の活動は当年度8月から準備が始まる（例：2027年度フォルダは2026年8月に作成）。

- 年度フォルダの中に「予定者期間」（8月〜12月）と「本番期間」（1月〜12月）を時系列で内包する。

- 固定ファイル・委員会・メンバー権限は年度フォルダ直下に1つだけ存在し、予定者期間・本番期間で共通して参照する（重複期間中の役職変更もこの1箇所を更新するだけで両期間に反映される）。

- 配信（理事会・三役会の各回）は、予定者期間／本番期間それぞれの中で独立して管理する。

### 3.10.2 年度の重複期間への対応

- 8月〜12月の重複期間中、同一人物が「当年度フォルダ」（現職の役職）と「次年度フォルダ」（予定者としての役職）の両方に同時にアクセスできる。

- 年度フォルダは完全に独立したデータであるため、重複期間中に次年度側で作業（次年度分の議案作成等）を進めても、当年度側のデータに一切影響しない。

- 画面上部の年度タブ等で年度を切り替えると、その年度における自分の役職・権限・テンプレート・議案一覧が自動的に切り替わる。

## 3.11 権限管理

- 権限は「人」に固定的に紐づくのではなく、「人 × 年度フォルダ」の組み合わせごとに個別に持たせる（同一人物でも年度によって役職・権限が異なる）。

- 役職（ロール）ごとに権限を定義し、年度が切り替わって担当者が交代しても、新しい担当者に同じロールを割り当てるだけで運用を引き継げるようにする。

| ロール例 | 主な権限 |
| --- | --- |
| 配信データ作成者（専務理事・事務局長クラス） | テンプレート編集、次第作成、上程差し替えの承認、配信確定、固定ファイルの登録・更新 |
| 委員長・議案担当者 | 議案構築エリアでの議案作成、資料アップロード、上程 |
| 委員会メンバー | 議案の同時編集（テンプレートへの肉付けの範囲内）、共有用フォルダの利用 |

## 3.12 アカウント管理・認証

- アカウント発行はLOM全体で1つの「メンバー管理」領域から行う（年度に依存しない操作）。マスターアカウントが、新入会員のアカウント発行・退会者の無効化を行う。

- 発行済みのアカウントに対して、各年度フォルダの「メンバー権限」から、その年度のロール（委員長、専務理事等）を割り当てる。

- ログインはメールアドレス＋パスワードによる認証とする。パスワードを忘れた場合は、メール経由のリセットリンクで再設定できるようにする。

- ログイン後は、そのアカウントに紐づく年度フォルダ・ロールに応じた画面が表示される。マスターアカウントはメンバー管理・年度フォルダ新規作成等のLOM全体の管理機能にもアクセスできる。

# 4. 非機能要件

- マルチプラットフォーム対応：Windows / Mac / スマートフォンいずれでも、追加ソフトなしで議案本文・添付資料が同じ見た目で閲覧できること（本文は独自フォーマット、添付資料はPDFで担保。プレゼン資料のみ例外）。

- オフライン耐性：会場・作業場所のネットワーク環境に依存せず、本文編集・資料閲覧を継続できること。

- リンクの堅牢性：ファイル名・保存場所・フォルダ構成の変更によって、既存のリンクが切れないこと。

- 誤操作防止と復元性：配信確定後のデータは完全ロックし、意図しない上書きが発生しないこと。番号の重複はアップロード時にエラーとして防ぎ、万が一の誤差し替えは上程時・配信確定時のスナップショットから復元できること。

- 通信・端末負荷への配慮：オフライン編集からの同期、フォルダオープン時のファイルダウンロードは、いずれも利用者の意図した操作（同期ボタン、ダウンロード確認）を起点とし、意図しないタイミングでの通信・処理負荷を発生させないこと。

# 5. 技術方針（案）

コストを抑えるため、自前サーバーの構築・運用は行わず、マネージドサービスを中心に構成する。以下は現時点での技術検討の方向性であり、開発着手時に改めて検証・確定する。

| 層 | 候補 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | Next.js（React）／Vercelでホスティング | 無料枠中心で運用可能 |
| バックエンド・DB・認証・ストレージ | Supabase（PostgreSQLベースのBaaS） | 認証・DB・ファイルストレージ・リアルタイム機能がまとまっており、自作範囲を削減できる。小規模なら無料枠中心 |
| 同時編集エンジン | Yjs（CRDT）＋ y-indexeddb | オンライン同時編集とオフライン編集（ローカル永続化）の両方に対応。同期は手動ボタン起点 |
| 大容量ファイル（動画等）ストレージ | Cloudflare R2 | データ転送量無料で、動画ファイルの保管コストを抑える |
| ドメイン | 既存ドメインのサブドメインを利用（例：agenda.（既存ドメイン）） | お名前.comのDNS設定でCNAME等を追加するのみ。既存ホームページには影響しない |

## 5.1 開発・リリース方針

- 開発はClaude Codeを用いて行い、外部の開発会社への発注コストを抑える。

- 複数LOMへの展開を最初から作り込むのではなく、まず1LOM（章平さんの所属LOM等）向けに全機能を作り込み、実運用で問題点を洗い出す。

- 実運用で妥当性が確認できた段階で、複数LOMに対応するための機能（LOM単位のマスターアカウント発行、LOM間のデータ分離強化等）を追加投資する。

- インフラは1LOM規模であればSupabase・Vercelの無料〜小規模プランでほぼ収まる見込みで、月あたりの費用は0円〜数千円程度を想定する。動画を扱う場合はCloudflare R2の費用が別途発生する。

特に技術検証が必要な項目：

- Yjs＋y-indexeddbによるオフライン編集からの手動同期の実装方式（複数人がオフラインで同時に編集していた場合の統合精度を含む）

- フォルダオープン時のバージョン判定・強制ダウンロードゲートの実装方式（端末ごとのダウンロード済みバージョン管理）

- ファイル名の番号プレフィックスを読み取った自動差し替え処理の実装方式（重複検知・エラー表示を含む）

- PowerPointネイティブファイルをダウンロード後、OS既定アプリで確実に開かせる仕組み（Windows/Mac双方での挙動確認）

# 6. 今後の検討事項

- 権限管理の詳細設計（ロールごとの操作権限の具体的な洗い出し）

- 販売モデル（LOM単位でのサブスクリプション価格設定、導入営業の進め方）

- プロトタイプ開発（まずは「議案構築（同時編集＋オフライン編集）→上程→配信確定」というコア機能から着手）

- 既存の議案フォーマット・次第フォーマットのサンプル収集（システム標準テンプレートの初期設計に利用）

- 動画埋め込みPowerPointのダウンロードゲート機構について、実際の動画サイズ・本数を踏まえた通信時間の実測検証

- 共有用フォルダの容量・ファイル形式の制限有無の検討